

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От  | 01.03.2023 | № | 11 |

**Об утверждении годового отчета**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство и озеленение территории**

 **поселения Роговское на 2022 -2024 годы» за 2022 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлением администрации поселения Роговское от 07.09.2021 №20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселения Роговское»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории поселения Роговское» за 2022 год (приложение).

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте поселения Роговское.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации.

**Глава администрации А.В. Тавлеев**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Постановлению администрациипоселения Роговское в городе Москвеот 01.03.2023 № 11  |

**Годовой отчета о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории в поселении Роговское на 2022 -2024 годы» за 2022 год**

 Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории в поселении Роговское на 2022 -2024 годы» утверждена Постановлением администрации от 10.03.2022 г. № 10.

Объем финансирования муниципальной программы за 2022 год:

- определенный муниципальной программой по состоянию на 01.01.2022 –42443,7 тыс. рублей;

- утверждено в местном бюджете по состоянию на 31.12.2022 – 43923,7 тыс. рублей;

- фактически профинансировано 40527,81 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Хотовицкая Е.М.

**1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

 Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

 **2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории в поселение Роговское на 2022- 2024 годы» за 2022 год приведены в приложении к годовому отчету о ходе реализации и эффективности муниципальной программы.

**3. Информация о внесенных изменений в муниципальную программу**

В течение 2022 года в муниципальную программу четыре раза вносились изменения – Постановления администрации «Благоустройство и озеленение территории в поселении Роговское на 2022 -2024 годы» от 20.04.2022 № 20, 28.06.2022 № 31, 04.10.2022 № 46 и от 28.12.2022 № 78.

Программа направлена на развитие и совершенствование. Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие результаты:

- уменьшение уровня износа детских и спортивных площадок, дорожно- тропиночных сетей, парковок, парков поселения Роговское.

-комплексное обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в поселение Роговское.

**4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Благоустройство и озеленение территории в поселении Роговское на 2022 -2024 годы» является эффективной. Данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие поселения Роговское. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий.

**Вывод:**

По всем мероприятиям достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность реализации муниципальной программы. Выполнение - 92,27%, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории в поселении Роговское на 2022- 2024 годы» за 2022 год  |

**Отчет
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы и подпрограммы «Благоустройство и озеленение территории в поселение Роговское на 2022- 2024 годы» за 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения (5/4 \* 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа:** «Благоустройство и озеленение территории поселении Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Всего: |  17696,4 |  43923,7 |  40527,81 |  92,27% |
| Ответственный исполнитель |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |   |
| Соисполнитель |  Ждакаева Л.И. |  Ждакаева Л.И. |  Ждакаева Л.И. |   |
| Участник |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |   |
| **Подпрограмма:** Озеленение территории поселения Роговское | Всего: |  2338,0 |  10113,7 |  9738,66 |  96,29% |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |   |
| Участник |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |   |
| **Основное мероприятие:** Удаление сухостоя с удалением пня, санитарная обрезка, кронирование на дворовых территориях МКД, удаление аварийных деревьев  | Всего: |  696 |  2238,7 |  2153,1 |  96,18% |
| Ответственный исполнитель |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |   |
| Соисполнитель |  нет |  нет |  нет |   |
| Участник |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |   |
| **Подпрограмма:** Благоустройство территории поселения Роговское | Всего: | 15358,4 | 33810,0 | 30789,15 | 91,07% |
| Ответственный исполнитель |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  |
| Соисполнитель |  Ждакаева Л.И. |  Ждакаева Л.И. |  Ждакаева Л.И. |  |
| Участник |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  |
| **Основное мероприятие:** Содержание и ремонт дворовых территорий, внутриквартальных проездов и объектов благоустройства | Всего: |  2100,0 |  7000,0 |  6812,0 |  97,31% |
| Ответственный исполнитель |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |   |
| Соисполнитель | нет | нет | нет |   |
| Участник |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |   |
| **Основное мероприятие:** Ликвидация несанкционированных свалок мусора | Всего: | 5000,0 | 5000,0 | 4828,0 | 96,56% |
| Ответственный исполнитель |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  |
| Соисполнитель | нет | нет | нет |  |
| Участник |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  |