

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 01.03.2023 | № | 13 |

**Об утверждении годового отчета**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Жилищное хозяйство в поселении**

**Роговское на 2022 -2024 годы» за 2022 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлением администрации поселения Роговское от 07.09.2021 №20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселения Роговское»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Жилищное хозяйство в поселении Роговское на 2022-2024 годы» за 2022 год (приложение).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте поселения Роговское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации.

**Глава администрации А.В. Тавлеев**

|  |
| --- |
| Приложение  к Постановлению администрации  поселения Роговское в городе Москве  от 01.03.2023 № 13\_\_\_ |

**Годовой отчета о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Жилищное хозяйство в поселении Роговское на 2022 - 2024 годы» за 2022 год**

Муниципальная программа «Жилищное хозяйство в поселении Роговское на 2022-2024 годы» утверждена Постановлением администрации от 10.03.2022 г. № 12.

Объем финансирования муниципальной программы за 2022 год:

- определенный муниципальной программой по состоянию на 01.01.2022 –3680,0 тыс. рублей;

- утверждено в местном бюджете по состоянию на 31.12.2022 – 4080,0 тыс. рублей;

- фактически профинансировано 3470,96 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Хотовицкая Е.М.

1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

**2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы «Жилищное хозяйство в поселение Роговское на 2022 - 2024 годы» за 2022 год приведены в приложении к годовому отчету о ходе реализации и эффективности муниципальной программы.

**3. Информация о внесенных изменений в муниципальную программу**

В течение 2022 года в муниципальную программу дважды вносились изменения – Постановления администрации «Жилищное хозяйство в поселении Роговское на 2022-2024 годы» от 28.06.2022 № 32 и от 04.10.2022 № 48.

Программа направлена на развитие и совершенствование. Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие результаты:

- уменьшение уровня износа жилых зданий поселения Роговское.

-комплексное обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в многоквартирных жилых домах.

**4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Жилищное хозяйство в поселении Роговское на 2022-2024 годы» является эффективной. Данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие поселения Роговское. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий.

**Вывод:**

По всем мероприятиям достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность реализации муниципальной программы. Выполнение - 85%, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

|  |
| --- |
| Приложение  к годовому отчету о ходе реализации и оценки  эффективности муниципальной  программы «Жилищное хозяйство в поселении Роговское на 2022- 2024 годы» за 2022 год |

**Отчет   
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы и подпрограмм «Жилищное хозяйство в поселение Роговское на 2022- 2024 годы» за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения (5/4 \* 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа:** «Жилищное хозяйство в поселении Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Всего: | 1870,0 | 4080,0 | 3470,96 | 85% |
| Ответственный исполнитель | Хотовицкая Е.М. | Хотовицкая Е.М. | Хотовицкая Е.М. |  |
| Соисполнитель | нет | нет | нет |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |
| **Подпрограмма:** Поддержка жилищного хозяйства | Всего: | 1870,0 | 4080,0 | 3470,96 | 85% |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Хотовицкая Е.М. | Хотовицкая Е.М. | Хотовицкая Е.М. |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |
| Основное мероприятие: Замена входных дверей МКД+тамбур | Всего: | 1000,0 | 1500,0 | 1499,24 | 99,95% |
| Ответственный исполнитель | Хотовицкая Е.М. | Хотовицкая Е.М. | Хотовицкая Е.М. |  |
| Соисполнитель | нет | нет | нет |  |
| Участник | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское | Администрация поселения Роговское |  |