

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСЕЛЕНИЯ РОГОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От  | 01.03.2023 | № | 14 |

**Об утверждении годового отчета**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Дорожное хозяйство в поселении Роговское**

**на 2022 -2024 годы» за 2022 год**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Постановлением администрации поселения Роговское от 07.09.2021 №20 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования поселения Роговское»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство в поселении Роговское» за 2022 год (приложение).

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте поселения Роговское.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации.

**Глава администрации А.В. Тавлеев**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Постановлению администрациипоселения Роговское в городе Москвеот 01.03.2023 № 14  |

**Годовой отчета о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Дорожное хозяйство в поселении Роговское на 2022 - 2024 годы» за 2022 год**

 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство в поселении Роговское на 2022 -2024 годы» утверждена Постановлением администрации от 10.03.2022 г. № 11.

Объем финансирования муниципальной программы за 2022 год:

- определенный муниципальной программой по состоянию на 01.01.2022 –10613,2 тыс. рублей;

- утверждено в местном бюджете по состоянию на 31.12.2022 – 10413,2 тыс. рублей;

- фактически профинансировано 8126,6 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Хотовицкая Е.М.

**1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

 Мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме, в установленные сроки. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации мероприятий муниципальной программы, не выявлен.

 **2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы**

Отчет об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяйство в поселение Роговское на 2022 - 2024 годы» за 2022 год приведены в приложении к годовому отчету о ходе реализации и эффективности муниципальной программы.

**3. Информация о внесенных изменений в муниципальную программу**

В течение 2022 года в муниципальную программу дважды вносились изменения – Постановления администрации «Дорожное хозяйство в поселении Роговское на 2022 -2024 годы» от 20.04.2022 № 21 и от 04.10.2022 № 47.

Программа направлена на развитие и совершенствование. Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие результаты:

- уменьшение уровня износа объектов дорожного хозяйства поселения Роговское.

-комплексное обеспечения безопасного и комфортного передвижения по объектам дорожного хозяйства.

**4. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Таким образом, анализируя достигнутые показатели, степень выполнения мероприятий программы, можно сделать вывод о том, что реализация Программы «Дорожное хозяйство в поселении Роговское на 2022 -2024 годы» является эффективной. Данная муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие поселения Роговское. Существует целесообразность дальнейшей реализации программных мероприятий.

**Вывод:**

По всем мероприятиям достигнуты показатели, характеризующие положительную эффективность реализации муниципальной программы. Выполнение - 78,04%, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2023 году.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Дорожное хозяйство в поселении Роговское на 2022- 2024 годы» за 2022 год  |

**Отчет
об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы и подпрограмм «Дорожное хозяйство в поселение Роговское на 2022- 2024 годы» за 2022 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение | % исполнения (5/4 \* 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа:** «Дорожное хозяйство в поселении Роговское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» | Всего: |  7534,7 |  10413,2 |  8126,6 |  78,04% |
| Ответственный исполнитель |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |   |
| Соисполнитель |  Минаков В.В. |  Минаков В.В. |  Минаков В.В. |   |
| Участник |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |   |
| **Подпрограмма:** Содержание объектов дорожного хозяйства | Всего: |  5484,7 |  6684,7 |  4597,92 |  68,78% |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |   |
| Участник |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |   |
| **Основное мероприятие:** Обработка ПГМ объектов дорожного хозяйства из средств акцизов | Всего: |  5487,7 |  5484,7 |  3397,93 |  61,95% |
| Ответственный исполнитель |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |   |
| Соисполнитель |  нет |  нет |  нет |   |
| Участник |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |   |
| **Подпрограмма: ремонт объектов дорожного хозяйства** | Всего: | 0 | 1878,5 | 1877,37 | 99,94% |
| Ответственный исполнитель |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  |
| Соисполнитель |  нет |  нет |  нет |  |
| Участник |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  |
| **Основное мероприятие:** Ремонт дорог и обочин | Всего: |  0 |  1000,0 |  999,77 |  99,98% |
| Ответственный исполнитель |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |   |
| Соисполнитель | нет | нет | нет |   |
| Участник |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |   |
| **Подпрограмма: Прочие мероприятия в области дорожного хозяйства** | Всего: | 2050,0 | 1850,0 | 1651,31 | 89,26% |
| Ответственный исполнитель |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  |
| Соисполнитель |  Минаков В.В. |  Минаков В.В. |  Минаков В.В. |  |
| Участник |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  |
| **Основное мероприятие: Установка ИДН и дорожных знаков, обслуживание** | Всего: | 1050,0 | 1350,0 | 1067,2 | 79,05% |
| Ответственный исполнитель |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  Хотовицкая Е.М. |  |
| Соисполнитель |  Минаков В.В. |  Минаков В.В. |  Минаков В.В. |  |
| Участник |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  Администрация поселения Роговское |  |